# CampusAsk 校园智能问答系统

第五周（交付阶段）任务分配书

项目组：CampusAsk　　周次：第五周　　日期：2026年7月4日

# 一、全体成员共同任务

个人周报：每人按模板撰写第五周个人工作周报，记录本周完成的工作内容、遇到的问题及解决方案

用例规约更新：根据第五周个人负责功能的最终实现，更新对应功能的用例规约

用例实现规约更新：根据第五周个人负责功能的最终实现，更新对应功能的用例实现规约

# 二、个人分工明细

## 赵丹丹（项目经理）

软件架构文档：更新至最终版本，涵盖系统分层架构、模块依赖、部署架构

系统最终版 V4 源码与说明书：整理全组 V4 版本源码打包，编写系统配置与运行说明书

项目计划书更新：更新迭代计划、里程碑、实际进度与偏差分析

智能问答页面：完善智能问答核心功能（多轮对话、RAG Top-K、拼写纠错、相关问题推荐、Markdown渲染、复制按钮、快捷提问卡片）

管理员数据统计页面：完善统计面板（累计查询/待审缺口/好评率/高频提问Top10/活跃动态）

用户反馈页面：完善反馈管理（筛选/分页/回答展开/趋势图/AI总结）

知识缺口审核功能：实现联网搜索问答自动记录、管理员审核编辑入库闭环

热点功能完善：在朱彤雨初步修改基础上进行深度优化

项目总结报告：撰写全组项目开发总结报告

小组整体周报整合：汇总五位成员个人周报，统一格式提交

## 庄乐欣

软件需求规约更新：更新至最终版本，涵盖全部功能需求与非功能需求

PPT 制作：制作答辩演示文稿（项目介绍、架构设计、功能演示、团队分工、总结展望）

个人中心管理：完善用户个人中心页面（个人信息修改、头像上传、历史记录查看）

## 郑薪玲

数据库设计说明书：更新至最终版本，包含完整 ER 图、表结构说明、索引策略

知识导入页面：完善知识库管理功能（Excel 批量导入、分类管理、关键词搜索、增删改查）

数据库维护：确保 MySQL 数据库表结构完整、数据一致性

## 粟蔚然

系统运行视频录制与编辑：录制全功能演示视频（含正常流程 + 异常降级展示），添加字幕与解说

投稿审核功能：完善管理员投稿审核页面（审核通过/驳回、编辑后入库）

个人投稿功能：完善用户投稿页面（问题提交、敏感词检测、投稿状态查看）

茶话会功能：完善论坛功能（发帖/评论/回复/点赞/图片上传）

## 朱彤雨

热点功能初步修改：热点问题排行榜前端页面优化，热词同义词归并逻辑完善

（注：热点功能进一步完善由赵丹丹完成）

# 三、任务汇总表

| 成员 | 负责功能模块 | 负责文档 | 其他任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵丹丹 | 智能问答、管理员统计、用户反馈、知识缺口、热点完善 | 软件架构文档、系统V4源码与说明书、项目计划书、项目总结报告、小组周报整合 | 项目管理协调、全链路集成测试 |
| 庄乐欣 | 个人中心管理 | 软件需求规约、答辩PPT | PPT制作与展示 |
| 郑薪玲 | 知识导入、数据库维护 | 数据库设计说明书 | 数据库表结构维护 |
| 粟蔚然 | 投稿审核、个人投稿、茶话会 | 用例规约/用例实现（个人负责功能） | 系统运行视频录制编辑 |
| 朱彤雨 | 热点功能初步修改 | 用例规约/用例实现（个人负责功能） | 协助前端调试 |

# 四、文档提交清单

| 文档名称 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划书 | 赵丹丹 | 更新迭代计划与进度 |
| 软件需求规约 | 庄乐欣 | 最终版本 |
| 用例规约 | 全体成员 | 各人负责功能 |
| 软件架构文档 | 赵丹丹 | 最终版本 |
| 用例实现规约 | 全体成员 | 各人负责功能 |
| 数据库设计说明书 | 郑薪玲 | 最终版本 |
| 个人周报 | 全体成员 | 每人一份 |
| 项目开发总结报告 | 赵丹丹 | 全组总结 |
| 系统V4版源码与说明书 | 赵丹丹 | 代码打包+说明 |
| 答辩PPT | 庄乐欣 | 演示文稿 |
| 系统运行视频 | 粟蔚然 | 录制+编辑 |

# 五、关键里程碑

周二（7月6日）：全员代码开发完成，文档初稿提交

周三（7月7日）：前后端联调，全链路集成测试，Bug 修复

周四（7月8日）：答辩 PPT 初稿完成，系统运行视频录制完成，文档终稿提交

周五（7月9日）：答辩演练，PPT 终稿，全部交付物打包提交

CampusAsk 项目组 · 2026年7月4日